АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2017 г.    № 87/1

**Об утверждении проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской  среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

В целях повышения уровня благоустройства территорий Зоркинского муниципального образования, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04. 2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», на основании Устава Зоркинского муниципального образования, администрация Зоркинского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с момента размещения на официальном сайте Зоркинского муниципального образования в сети Интернет http://zorkinskoe.mo64.ru/
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зоркинского

муниципального образования Е..С.Пономарева

Приложение к постановлению администрации

Зоркинского муниципального образования

от 22.12. 2017 года №87

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»  (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| Заказчик Программы | Администрация  Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик Программы | Администрация  Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители Программы | Администрация  Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области |
| Цель Программы | целями Программы являются:- повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, а также  территорий общего пользования Зоркинского муниципального образования;- реализация социально значимых проектов на территории Зоркинского муниципального образования путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей Зоркинского муниципального образования в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения;- развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ |
|   |
| Основные задачи Программы | Основными задачами Программы являются:- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Зоркинского муниципального образования; - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Зоркинского  муниципального образования;- привлечение населения Зоркинского муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Зоркинского муниципального образования;- совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Зоркинского муниципального образования |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | - количество благоустроенных дворовых территорий;- доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;- количество благоустроенных общественных территорий;- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Зоркинского муниципального образования;- благоустройство территорий общего пользования Зоркинского муниципального образования. |

|  |  |
| --- | --- |
| Прогнозный объем бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 - 2022 годы составляет (прогнозно) 19 119,982 тыс. рублей, в том числе за счет средств:- федерального бюджета – 15104,7857 тыс. рублей;- областного бюджета – 2 103,19802 тыс. рублей;- местного бюджета – 1911,9982 тыс. рублей.В том числе объем финансирования мероприятий по годам:-2018 год (прогнозно) 6719,9937 тыс. рублей,из них средств:- федерального бюджета – 5308,7951 тыс. рублей;- областного бюджета – 739,1993 тыс. рублей;- местного бюджета – 671,9993 тыс. рублей.2019 год (прогнозно) 4206,1800 тыс. рублей,из них средств:- федерального бюджета – 3322,8822 тыс. рублей;- областного бюджета – 462,6798 тыс. рублей;- местного бюджета –420,618 тыс. рублей.2020 год (прогнозно) 2600,184 тыс. рублей,из них средств:- федерального бюджета – 2054,1453 тыс. рублей;- областного бюджета –286,0202 тыс. рублей;- местного бюджета – 260,018 тыс. рублей.2021 год (прогнозно) 2734,017 тыс. рублей,из них средств:- федерального бюджета – 2159,8734 тыс. рублей;- областного бюджета –300,7418 тыс. рублей;- местного бюджета –273,4017 тыс. рублей.2022 год (прогнозно) 2859,6073 тыс. рублей,из них средств:- федерального бюджета – 2259,0897 тыс. рублей;- областного бюджета – 314,5568 тыс. рублей;- местного бюджета – 285,9607 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Зоркинского муниципального образования за счет:- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий;- увеличения доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;- увеличения доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;- приведения внутриквартальных проездов дорог, тротуаров и парковочных карманов в нормативное состояние;- обеспечения комфортных условий для проживания населения Зоркинского муниципального образования; - повышения уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ;- повышения эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;- обеспеченности гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Зоркинского муниципального образования. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Зоркинском муниципальном образовании**

 Одним из приоритетных направлений развития Зоркинского муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

В Зоркинском муниципальном образовании двадцать четыре многоквартирных дома. Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1970-1980 годах.  В существующем жилищном фонде  объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. С момента приема в эксплуатацию работы по капитальному ремонту элементов благоустройства дворовых территорий в муниципальном образовании не производились, осуществлялся лишь текущий ремонт единичных объектов, выполнялись мероприятия по благоустройству домовых территорий (установка детских игровых площадок, ремонт и покраска элементов благоустройства, разбивка клумб и цветников, озеленение) в рамках весенних и осенних месячников по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий,  и в рамках конкурсов по благоустройству среди жителей населенных пунктов  Зоркинского муниципального образования.

Проведенное комиссионное обследование показало, что значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки   многоквартирными домами истек. Недостаточное  количество парковочных карманов для временной стоянки  автомобилей приводят к хаотичной их парковке.

Работы по озеленению дворовых территорий производились без учета специфических требований, без композиционной увязки со всей территорией дворов.

Недостаточно оборудованных детских площадок.

Также с момента застройки не производились работы по капитальному ремонту элементов благоустройства существующих территорий общего пользования. В некоторых местах общего пользования не оборудованы пешеходные дорожки, отсутствуют лавочки, урны, освещение, произрастают деревья, не придающие эстетический вид (клен, вяз). А существующие пешеходные дорожки, лавочки, освещение имеют значительную часть износа.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся благоустроенные дворы многоквартирных домов и общественные территории.

Для поддержания дворовых территорий и территорий общего пользования в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

*- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;*

*- выполнение ремонта* общественных территорий муниципального образования.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

1. **Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства на территории Зоркинского муниципального образования. Цели и задачи, сроки реализации Программы**

Одним из главных приоритетов развития территории Зоркинского муниципального образования является создание благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни граждан. Приоритетным направлением развития городской среды на современном этапе является благоустройство территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования – скверов, парков,  пешеходных зон,  иных территорий).

Нормативное правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

Цель программы:

- повышение уровня благоустройства домовых территорий многоквартирных жилых домов, а также общественных территорий Зоркинского муниципального образования;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов жителей муниципального образования.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий муниципального образования,  входящих в перечень минимальных  видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий.

Перед началом работ по благоустройству двора разрабатывается эскизный*проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.*

Сроки реализации муниципальной программы - 2018-2022 г.г., с возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.

1. **Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.**

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий

          Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

         В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

Ожидаемые результаты программы:

- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов;

- доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов.

1. **Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета бюджету муниципальных образований на со финансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

1. минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Зоркинского муниципального образования:

 - ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в приложении №2  к Программе.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, с минимальным перечнем видов и объемов работ по каждой дворовой территории, приведен в приложении №3 к Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,  приведен в приложении № 4 к Программе.

1. Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству с перечнем видов работ по благоустройству территорий общего пользования Зоркинского муниципального образования (приложение №5 к Программе).

1. **Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

         Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (согласно приложению №6).

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет         общий объем финансовых средств  100% из них:

федеральный бюджет -  79 %.;

областной  бюджет – 11%.;

местный бюджет  не менее 10%

1. **Механизм реализации программы.**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Зоркинского муниципального образования.

          Разработчиком и исполнителем Программы является администрация Зоркинского муниципального образования.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и общественных территорий для включения их в адресные перечни;

- представляет заявки в общественную комиссию Зоркинского муниципального образования,  созданный постановлением администрации Зоркинского муниципального образования от 12.12.2017 г.№ 76,77

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий МКД (Приложение №3) и общественных территорий (Приложение №5).

Перечни дворовых территорий МКД и общественных территорий утверждаются постановлением администрации муниципального образования, после проведения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным администрацией муниципального образования.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование заинтересованных лиц  о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями, и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц, исходя из даты предоставления таких предложений.  При условии соответствия установленным требованиям в Порядке, утвержденным постановлением Администрации Зоркинского муниципального образования.

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в Программу,  с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории,  осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Зоркинского муниципального образования.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Ед-ца измерения | Значение целевого показателя |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. |   |   |   |   | 100 |
| 2. | Доля обустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | % |   |   |   |   | 100 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. |   |   |   |   | 100 |
| 4. | Доля благоустроенных  территорий общего пользования к общему количеству территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % |   |   |   |   | 100 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
|   | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | м² |   |
|   | Обеспечение освещение дворовых территорий | 1 шт. |   |
|   | Стоимость установки скамьи | 1 шт. |   |
|   | Стоимость установки урны для мусора | 1 шт. |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Приложение №3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, с минимальным перечнем видов и объемов работ по каждой дворовой территории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | Адрес объекта | Объем работ по ремонту дворовых проездов (кв.м.) | Объем работ по обеспечению освещения дворовых территории(шт.) | Объем работ по установке скамеек(шт.) | Объем работ по установке урн для мусора(шт.) |
| **2018 год** |
|  | П. Колос ул. Первопроходцев д. 16П. Колос ул. Первопроходцев д. 21 | 100 | 2 | 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2019 год** |
|  | П. Колос ул. Первопроходцев д.18П. Колос ул. Набережная д. 200 | 100 | 2 | 5 | 2 |
| **2020 год** |
|  | П. Колос ул. Молодежная д. 151 | 50 | 2 | 3 | 1 |
| **2021 год** |
|  | п.Колос ул. Молодежная д. 150 | 50 | 2 | 3 | 1 |
| **2022 год** |
|  | п.Колос ул. Новая д. 180 | 50 | 2 | 3 | 1 |

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома** Зоркинского муниципального образования

1) Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна:

Приложение №5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству с перечнем видов работ по благоустройству территорий общего пользования** Зоркинского муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Ед-ца измерения | Объем работ |
| **2018 год** |
|  | Сквер  | расположен возле дома Досуга п. КолосУл. Ленина д.37 |  |  |  |
|  | Реконструкция пешеходной дорожки | кв.м. | 100 |
|  |  |  |  |
|  | Установка световых опор | шт. | 4 |
|  | Установка светильников | шт. | 4 |
|  | Установка скамеек | шт. | 4 |
|  | Установка урн | шт. | 2 |
|  |  |  |  |
| **2019 год** |
|  | ФАП | П. КолосУл. Молодежная д. 149Частично в зоне улично-дорожной сети и неиспользованных территорий  | Капитальный ремонт дорожного полотна  | кв.м.  | 125 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2020 год** установка скамеек шт. 2 Установка урн шт. 1 |
|  | Территория памятника, расположенного по адресуп. Колос Ул. Ленина д. 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Зоркинского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 - 2022 годы составляет (прогнозно) 19 119,982 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 15104,7857 тыс. рублей;

- областного бюджета – 2 103,19802 тыс. рублей;

- местного бюджета – 1911,9982 тыс. рублей.

В том числе объем финансирования мероприятий по годам:

-2018 год (прогнозно) 6719,9937 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 5308,7951 тыс. рублей;

- областного бюджета – 739,1993 тыс. рублей;

- местного бюджета – 671,9993 тыс. рублей.

2019 год (прогнозно) 4206,1800 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 3322,8822 тыс. рублей;

- областного бюджета – 462,6798 тыс. рублей;

- местного бюджета –420,618 тыс. рублей.

2020 год (прогнозно) 2600,184 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 2054,1453 тыс. рублей;

- областного бюджета –286,0202 тыс. рублей;

- местного бюджета – 260,018 тыс. рублей.

2021 год (прогнозно) 2734,017 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 2159,8734 тыс. рублей;

- областного бюджета –300,7418 тыс. рублей;

- местного бюджета –273,4017 тыс. рублей.

2022 год (прогнозно) 2859,6073 тыс. рублей,

из них средств:

- федерального бюджета – 2259,0897 тыс. рублей;

- областного бюджета – 314,5568 тыс. рублей;

- местного бюджета – 285,9607 тыс. рублей