АДМИНИСТРАЦИЯ    ЗОРКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО     ОБРАЗОВАНИЯ   МАРКСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА   САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   21.02. 2014 года                                      №   10

О  создании   паводковой

комиссии   и   утверждении

мероприятий  по  пропуску

паводковых   вод.

В  целях   организации   и   проведения   работ    по

без  аварийному     пропуску   паводковых   вод   в   2014  году:

1.    Создать   паводковую  комиссию   из     числа

руководителей,  глав  фермерских    хозяйств.( по согласованию).

2.     Утвердить   план   мероприятий  по  пропуску

паводковых   вод   согласно    приложению.

Глава  Зоркинского

муниципального   образования:                        Е.С.Пономарева

Приложение  № 1   к  постановлению

№  _____от   21.02.2014 г.

С О С Т А В

паводковой     комиссии                                                                     Председатель  комиссии-     Пономарева Е.С.  – глава Зоркинского МО

Заместитель председателя -  Зубавленко  Н.И. – зам. главы

Секретарь  комиссии       -    Меркель Н.Г.  – специалист Зоркинского МО

Члены  комиссии:             -    Ломок  В.А. –  глава кфх «Ромашка»

( по согласованию)

-   Акумгалиев Ю.У. –зам. по производству

кфх « Ягода»  ( по согласованию)

-   Анохин С.А. – глава к.ф.х. (по согласованию)

-   Кузнецов  А.В.- глава к.ф.х. « Анто»

( по согласованию)

-   Ломыкин В.В. – депутат Зоркинского МО,

(по согласованию)

-   Статут  А.Н. – специалист администрации

-   Меркель Н.Г. –специалист администрации

-   Аткалиева В.Е. – специалист администрации

-   Афанасова Н.С. – специалист администрации

-   Гоголева Е.М. – специалист администрации

-   Шмырев  А.В – участковый уполномоченный

полиции ( по согласованию)

-  Милосердов О.Е.- участковый

уполномоченный полиции

(по согласованию)

Глава Зоркинского

муниципального  образования:                    Е.С. Пономарева

Приложение №  2   к  постановлению

№  ____    от   21.02.2014 г.

П  Л  А  Н

мероприятий  по   пропуску  паводковых  вод

СЕЛА  ЗОРКИНО, ВАСИЛЬЕВКА, ЗОЛОТОВКА

1.  Очистка   крыш  административных        февраль-март     Руководители

зданий. 	организаций

(по согласованию

2.  Очистить  от  снега  территорию, прилега-                                  Главы  КФХ ющую к животноводческим, производ-             февраль-март         (по согласованию)

ственным, складским  помещениям

3.Очистить  от  снега  плотину  между селами

Васильевка и Зоркино  и прорубить              февраль-март    Меркель Д.Р.

отверстие  для  водостока.                                                             Подсевалов А.В.

( по согласованию)

4.   Очистить  подъезды и территорию водяных    февраль-март    ИП «Гомзиков».

скважин  в пределах  санитарной  зоны.                                   (по согласованию

5.  Очистить  дороги к  водоемам   для                   февраль-март     Главы   к.ф.х.

спуска  талых  вод.                                                                       (по согласованию

6.  Установить  контроль за  состоянием                февраль- март    Руководители

подвалов  жилых  домов  и  производ-                                          (по согласованию

ственных  объектов.	Меркель Н. Г.

Технику  на время  паводка выделяют   главы КФХ:   Головатенко В.Д., Кузнецов А.В., Ломок В.А, Меркель Д.Р., Подсевалов А.В., Тюнев В.В. ( по согласованию)

СЕЛА    ГЕОРГИЕВКА , ВОРОТАЕВКА, ВОЛКОВО

1.  Очистка  крыш  административных                  февраль- март    Руководители

зданий.	организаций

(по согласованию

2.  Очистить от снега  территорию,                        февраль- март     главы к.ф.х

прилегающую к  животноводческим,                                              «Анохин С.А.

производственным, складским помещениям.                              (по согласованию)

3. Очистить  дороги к  водоемам  для                   февраль- март     Анохин С.А.

спуска   талых  вод.                                                                         (по согласованию

Кузнецов А.В.

(по согласованию)

4.  Очистить  подъезды и территорию                    февраль- март     ИП «Гомзиков»

к  водяным   скважинам.                                                              (по согласованию)

5.  Установить контроль за  состоянием                 февраль- март     Руководители

подвалов  жилых домов и  производ-                                          (по согласованию)

ственных  объектов.                                                                       Статут А.Н.

6.   Технику   выделяют  Кузнецов А.В.,  Анохин С.,   ( по согласован.)

СЕЛА   МИХАЙЛОВКА,  ЯСТРЕБОВКА

1.  Очистка крыш  административных                   февраль- март   Руководители

зданий.                                                                                             организаций

(по согласованию

1.   Очистить   от  снега  территорию                      февраль- март    глава КФХ

прилегающую  к  животноводческим                                          «Ломыкин С.В.»

и производственным  помещениям.                                              Ломыкин С.В.

(по согласованию

2.   Очистить от снега территорию,                          февраль-март    ИП «Григорьева»

подъезды к  водяным скважинам.                                                 ( по согласованию

3.   Установить   контроль  за  состоянием              февраль- март   Руководители

подвалов  жилых  домов и                                                            ( по согласованию

производственных  объектов.                                                       Аткалиева В.Е.

4.  Технику   на  время  паводка  выделяет  глава КФХ  Ломыкин С.В.

( по согласованию)

ПОСЕЛОК   КОЛОС

1.   Очистить крыши административных              февраль- март      Руководители

зданий.                                                                                              организаций

(по согласованию

2.   Провести  очистку снега  от производст-        февраль- март      Руководитель,

венных  помещений.                                                                       К.ф.х. «Ягода»

Декисов Т.Т.

(по согласованию

3.  Расчистить дорогу к п. Сухое, произвести       февраль- март     ИП «Агафонов»

ремонт  плотины.                                                                              (по согласованию

Декисов Т.Т.

(по согласованию

Зубавленко Н.И.

4.  Очистить  территорию  водяных  скважин       февраль- март      ИП «Агафонов»

и  подъезды  к  выгребным   ямам.                                                 (по согласованию

5.  Очистить два  моста  соединяющих                  февраль- март      ИП «Агафонов»

поселок Колос с  трассой  от  снега   и                                           (по согласованию

пробить отверстие  для   водостока.                                                Декисов Т.Т.

(по согласованию

6.  Все  канализационные  колодцы  очистить            март                ИП «Агафонов»

от снега, провести герметизацию люков.                                       (по согласованию

Зубавленко Н.И.

7.  Установить  контроль  за  состоянием                    март                ИП «Агафонов»

подвалов жилых домов и производст-                                            (по согласованию

венных   объектов  в  случае их  затопления                                  Зубавленко Н.И.

принимать  меры  по  их  откачке.

- Технику  на  время   паводка  выделяет  К.Ф.Х.» Ягода»  ( по согласованию).

СЕЛО   СЕМЕНОВКА

1.   Очистить от снега  крыши административных   февраль- март    Руководители

зданий.                                                                                                 организаций

(по согласованию

2.   Очистить от снега  плотину  водостока.              февраль- март    Управляющий

КФХ «Ягода»

Касимов  С.

( по согласованию

3.   Очистить от снега и льда водосбросные             февраль- март    Касимов   С.

трубы  в  зоне  автодорог.                                                            (по согласованию

Зубавленко Н.И.

4.   Очистить  территорию  водяных  скважин          февраль- март    Синяков  А.В.

и   подъезды   к   ним.                                                                  (по согласованию

5.   Установить контроль за  состоянием                   февраль –март    Гоголева Е.М.

подвалов жилых домов  и производственных                                Зубавленко Н.И.

объектов.

6.   Очистка от  снега  наиболее затопляемых           февраль- март   Зубавленко Н.И.

мест  села  Семеновка.                                                                        Касимов С.

(по согласованию)

7.   Технику  на  время  паводка   выделяет  КФХ « Ягода» ( по согласованию)

Глава Зоркинского

муниципального  образования:                                   Е.С. Пономарева